## Slide 1: Gerenciamento da Integração
Murilo Barbosa Salles
UFRRJ
Abril/Maio 2011
Quarta Aula

## Slide 2
Desenvolver o termo de Abertura do Projeto
Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto
Controle Integrado de Mudanças
Orientar e Gerenciar a Execução do Projeto
Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto
Encerrar Projeto ou Fase

## Slide 3: Orientar e Gerenciar a Execução do Projeto
Irá exigir do gerente do projeto e sua equipe as seguintes ações, afim de realizar o trabalho definido na declaração do escopo:
Executar as atividades para realizar os objetivos do projeto;
Empreender esforços e usar recursos financeiros para realizar os objetivos do projeto;
Gerenciar os membros da equipe do projeto que assim foram designados;
Obter as cotações, as licitações, as ofertas, as propostas conforme adequado;
Selecionar os fornecedores escolhendo-os entre os possíveis;
Obter, gerenciar, e usar recursos, inclusive materiais, ferramentas, equipamentos e instalações;
Implementar as normas e métodos planejados;
Criar, controlar, verificar e validar as entregas do projeto;
Gerenciar riscos e implementar as atividades de resposta aos riscos;
Gerenciar os fornecedores;
Adaptar as mudanças aprovadas ao escopo, planos e ambiente do projeto;
Estabelecer e gerenciar os canais de comunicação do projeto, tanto externos quanto internos à equipe do projeto;
Coletar os dados do projeto e relatar o custo, custo, cronograma, progresso técnico e da qualidade e informações sobre o andamento do projeto para facilitar a previsão;
Coletar e documentar as lições aprendidas e implementar atividades de melhoria nos processos aprovada.
RH
Aquisições
Aquisições
Aquisições
Planos
Riscos
Aquisições
Escopo e outros
Comunicações
Custo e outros
Qualidade e outros
Custos

## Slide 4
COM BASE NOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO

## Slide 5
COM BASE NOS PROCESSOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE

## Slide 6: Orientar e Gerenciar a Execução do Projeto
Neste processo, o gerente começa a exercer de forma mais marcante o seu papel no gerenciamento de projetos:
-orienta o desempenho das atividades planejadas do projeto;
-gerencia diversas interfaces técnicas e organizacionais internas ao projeto.
A execução do projeto é mais diretamente afetada pela área de aplicação do projeto.

## Slide 7
O processo de Orientar e gerenciar a execução do projeto também exige a implementação de:
-Ações corretivas aprovadas para que o desempenho do projeto fique de acordo com o plano de gerenciamento do projeto;
-Ações preventivas aprovadas para reduzir a probabilidade de possíveis conseqüências negativas;
-Solicitações de reparo de defeito aprovadas para corrigir defeitos do produto encontrados pelo processo de qualidade.

## Slide 8: Descrição do Processo
Entradas
-Plano de Gerenciamento do Projeto -Solicitações de Mudanças Aprovadas¹ -Fatores Ambientais da Organização -Ativos de Processos Organizacionais
Ferramentas e Técnicas
-Opinião Especializada -Sistema de informações do gerenciamento de projetos
Saídas
-Entregas -Mudanças solicitadas -Solicitações de mudança implementadas² -Informações sobre o desempenho do trabalho
¹ Ampliam ou limitam o escopo do projeto. São implementadas pela equipe do projeto.
²Divide-se em: ações corretivas, ações preventivas, reparos de defeitos, e atualizações.

## Slide 9: Solicitações de Mudanças Aprovadas
É recomendável a criação de níveis de aceitação às solicitações de mudança por limite de autoridade.
Os limites de autoridades estão diretamente relacionados ao impacto produzido no projeto pela mudança.

## Slide 10: Solicitações de Mudanças Aprovadas
1º Nível de Aceite: Diz respeito às mudanças que podem ter seu nível de aprovação limitado à equipe de projeto por não impactarem, nem no custo, nem no prazo do projeto,e, caso gerem impacto na funcionalidade do produto, este seja positivo;
2º Nível de Aceite: Refere-se àquelas mudanças que precisam ser apreciadas pelo Comitê de Controle de Mudanças, já que necessita de uma avaliação sob diversos ângulos pois impactam diretamente nos custos, no prazo e nas funcionalidades do projeto, mas não afetam a lucratividade;
3º Nível de Aceite: Mudanças que afetam a lucratividade do projeto devem ser aprovadas por executivos das organizações envolvidas, que possuam representatividade e poder de decisão.

## Slide 11: Mudanças Solictadas
Devem ser sempre formalizadas;
Podem ocorrer por razões diretas ou conseqüência de outras mudanças;
Podem ser consideradas obrigatórias ou opcionais;
São oriundas de fatores externos, entretanto:
-Erros de dimensionamento do escopo original;
-Estimativas de orçamentação;
-Estimativas de prazos de realização;
-Avaliação objetiva de que determinada mudança poderá agregar valor ao produto do projeto.
DOCUMENTADAS
REGISTRADAS
EXPLICITADAS
MOTIVADAS

## Slide 12: Informações sobre o Desempenho do Trabalho
Estão relacionadas:
-ao progresso do cronograma;
-ao progresso das entregas intermediárias previstas;
-à conformidade com os requisitos de qualidade;
-aos desembolsos financeiros;
-às metas estimadas (prazos e registros de lições aprendidas.
A avaliação intermediária é realizada pelo Gerente do Projeto e sua equipe, na medida em que o projeto se desenvolve.
Cada uma das etapas, dependendo do grau de complexidade de importância, pode ou não ser avaliada e sujeita à aprovação do patrocinador, cliente, usuários chave, etc.

## Slide 13: Gerenciamento da Integração
Murilo Barbosa Salles
UFRRJ
Abril/Maio 2011

## Slide 14
Desenvolver o termo de Abertura do Projeto
Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto
Controle Integrado de Mudanças
Orientar e Gerenciar a Execução do Projeto
Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto
Encerrar Projeto ou Fase
Encerrar Projeto ou Fase
Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto
Controle Integrado de Mudanças
Orientar e Gerenciar a Execução do Projeto
Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto
Encerrar Projeto ou Fase

## Slide 15: Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto
Consiste em monitorar todos os processos do projeto associados com a iniciação, planejamento, execução e encerramento;
Inclui coleta, medição, disseminação das informações sobre o desempenho a avaliação das medições e tendências para efetuar melhorias no processo.
Proporciona a toda a equipe do projeto um parecer transparente sobre a saúde do projeto, identificando os pontos críticos.

## Slide 16
Monitoramento é a observação regular das atividades de um projeto ou programa. É um processo rotineiro de acúmulo de informações do projeto em todos os seus aspectos. Monitorar é checar o progresso das atividades do projeto, ou seja, uma observação sistemática e com propósitos.
Monitorar é também dar um retorno sobre o projeto aos seus stakeholders. A criação de relatórios permite que todas as informações reunidas sejam usadas na tomada de decisões em prol do aperfeiçoamento da performance do projeto. (Fonte: Seattle Community Network, 2009)
site: www.scn.org
Monitorar

## Slide 17
Está relacionado a:
-comparação do desempenho real do projeto com o plano de gerenciamento do projeto;
-avaliação do desempenho;
-análise, acompanhamento e monitoramento de risco do projeto, para a sua identificação, relato, e execução conforme dos planos de resposta;
-manutenção de uma base de informações consistente em relação ao produto do projeto, com documentação associada até o término do projeto;
-fornecimento de informações para dar suporte a relatórios de andamento, medições de progresso e previsões;
-monitoramento da implementação de mudanças aprovadas quando e conforme acontecem.

## Slide 18: Descrição do Processo
Entradas
-Plano de Gerenciamento do Projeto -Informações sobre o desempenho do trabalho -Solicitações de mudança rejeitadas
Ferramentas e Técnicas
-Opinião especializada
Saídas
-Ações corretivas recomendadas -Ações Preventivas recomendadas -Previsões -Reparo do defeito recomendado -Mudanças solicitadas